经侦支队备勤用房维修改造工程

竞价文件

项目编号：CGXM2208220006

项目类型：工程类

采  购  人：深圳市公安局经济犯罪侦查支队综合处

采购代理机构：中吉国际项目管理有限公司

二零二二年九月

目 录

目 录	2

第一章  竞价公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、供应商竞价程序及时间安排	4

四、竞价文件主要内容	5

五、竞价成交原则	5

六、供应商实质性响应标准	5

七、竞价争议的解决	6

八、竞价有关情况处理	6

九、交纳投标保证金	6

十、重要提示	6

十一、联系方式	6

第二章  竞价采购需求明细	8

一、项目清单	8

二、 技术需求	8

三、商务要求	10

第三章  竞价应答文件	14

一、资格性、符合性审查表	15

二、承诺函	17

三、法定代表人资格证明书	18

四、授权委托代理人联系方式	19

五、商务条款偏离表	20

六、技术条款偏离表	21

七、 投标报价表	22

（一）开标一览表	22

（二）工程量清单报价表	23

八、其他响应资料	24

第一章  竞价公告

我司受深圳市公安局经济犯罪侦查支队综合处委托，根据深圳市公安局关于印发《深圳市公安局政府采购管理办法》及其实施细则的通知（深公（警保）字〔2022〕253号）和参照其他法律法规的有关规定，就“经侦支队备勤用房维修改造工程”通过公开竞价方式选择供应商。欢迎符合资格要求并有履约能力的供应商参与竞价。

一、项目基本情况

1、项目编号：CGXM2208220006

2、项目名称：经侦支队备勤用房维修改造工程

3、采购标的：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经侦支队备勤用房维修改造工程 | 1 | 项 | 480000.00 | 建筑业 |

4、完工期、技术需求、商务要求等内容详见竞价采购需求。

二、申请人的资格要求

1、具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件）；

2、投标人近三年内（即从2019年7月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录（由供应商在《承诺函》中作出声明）；中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)为查询渠道，相关信息以招标代理机构开标当日的查询结果为准；

3、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以招标代理机构开标当日的查询结果为准；

4、依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

5、本项目不接受联合体投标，不允许转包分包，不接受投标人选用进口产品参与投标。

6、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

7、其他特殊资格条件：

（1）投标人须具有有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级（或以上）资质（提供有效期内的资质证书复印件加盖投标人公章，原件备查）；

（2）投标人具有有效的《安全生产许可证》（提供有效期内的许可证书复印件加盖投标人公章，原件备查）。

三、供应商竞价程序及时间安排

1、竞价程序：

（1）投标响应。凡愿意参加竞价的合格供应商，在竞价截止时间前，请前往中吉国际项目管理有限公司广东分公司（输入链接网址http://zhongji.gz17.hostadm.net/），免费报名下载查看竞价文件（报名截止时间2022年09月15日17:00（北京时间，法定节假日除外））。

（2）报价。请在2022年09月16日09:30之前把应答文件上传到中吉国际项目管理有限公司广东分公司（输入链接网址http://zhongji.gz17.hostadm.net/）。

注：A.供应商须先行注册成为供应商，审核通过后，方可进行竞价服务。

B.应答文件需生成压缩包后缀为.rar格式的投标文件。

C.《供应商操作手册》请前往中吉国际项目管理有限公司广东分公司(输入链接网址http://zhongji.gz17.hostadm.net/)进入下载专区下载。

（3）确定竞价结果。采购人按照成交原则，确定中标人。

（4）发布成交公告。在确定中标人后发布成交公告。

（5）领取中标(成交)通知书。成交公告公示期结束无异议后，采购人、中标供应商可领取中标(成交)通知书。

2、时间安排：

（1）公告发布日期：2022年09月07日（北京时间）

（2）公告期限：2022年09月07日-2022年09月15日

（3）竞价截止时间：2022年09月16日09:30（北京时间）

四、竞价文件主要内容

1、项目竞价文件由竞价公告、竞价采购需求明细和竞价应答文件格式三部分组成。

2、该竞价文件格式适用于通用类工程的竞价。

3、竞价采购需求明细主要包含本项目的项目清单、技术需求、商务要求、工程量清单、图纸等要求。

4、竞价公告和竞价采购需求明细出现不一致时，按以下优先顺序解释：

本项目对供应商的资格及要求以竞价公告为准，当竞价公告与竞价采购需求明细不一致时，竞价公告优于竞价采购需求明细。

5、供应商按竞价应答文件格式要求填写响应内容，应答文件需要盖单位公章。

五、竞价成交原则

1、有效供应商及数量：

有效供应商是指参加本项目竞价，且对本项目进行实质性响应的供应商。有效供应商数量应不少于三家，经采购单位同意，可直接转为邀请竞标（至少一家有效投标人）方式采购或重新组织公开竞价。

2、本项目成交方法采用最低价法，完全满足竞价文件的实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据竞价文件中规定的数量或比例推荐候选中标供应商。

3、采购人在参与竞价的有效供应商中，按照最低价法，确定最低报价的1家为中标供应商。如出现两家或以上的最低报价，由采购人自行确定1家为中标供应商。

六、供应商实质性响应标准

1、竞价总价超过项目中的财政总预算，或者报价单价超过项目对应的单项预算。

2、供应商资质不符合本项目“供应商资格及要求”的。

3、供应商响应的完工期长于本项目采购需求明细中约定的完工期要求。

4、供应商响应的商务要求不符合本项目采购需求明细中约定的商务要求。

5、供应商响应的技术要求不符合本项目采购需求明细中约定的技术要求。

6、供应商应答文件中分项报价之和与竞价总价不一致时，其修正后的分项报价之和大于其竞价总价的。

7、供应商应答文件未按竞价应答文件格式规定内容、格式提交或填写不完整。

8、供应商应答文件出现未填写《技术条款偏离表》或《商务条款偏离表》，或出现负偏离的。

七、竞价争议的解决

供应商竞价应答文件中工程量清单的投标单价的综合单价之和与竞价总价不一致时，其修正后的综合单价之和小于其竞价总价的，竞价结果排序以竞价总价为准，若该供应商中标，以修正后的综合单价之和为成交金额并签订合同。

八、竞价有关情况处理

1、项目竞价失败：因有效投标供应商不足三家而致公开竞价失败的，采购单位可结合实际需要，重新实施采购或依据有效投标供应商数量，在评标现场即转为邀请竞标或直接采购。

2、采购单位认为中标供应商不能满足要求或对中标结果存在质疑的，应当说明理由及依据。经市局、行政分局采购主管部门审核通过后，采购单位可顺延至排名第二名的投标供应商中标，并发布顺延中标公告。

3、中标供应商放弃成交资格、或中标供应商投标资格被确定无效的，应当重新组织采购。因情况紧急，重新组织采购不能满足采购单位要求的，经市局、行政分局采购主管部门核实，采购单位可确定排名第二名的投标供应商为替补中标供应商，并委托社会招标代理机构将替补中标供应商情况予以公示，公示期不少于2个工作日。

九、交纳投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金。

十、重要提示

1、本项目竞价文件所涉及的时间一律为北京时间，投标币种均为人民币。供应商有义务在竞价活动期间浏览深圳公共资源交易网（http://www.szggzy.com）、中吉国际项目管理有限公司广东分公司（http://zhongji.gz17.hostadm.net/），在上述平台公布的与本次竞价项目有关的信息视为已送达各供应商。

十一、联系方式

1.采购人信息

名　称：深圳市公安局经济犯罪侦查支队综合处

地　址：深圳市福田区3010号经侦局

联系人：曾警官

联系方式：18194055908

2.采购代理机构信息

名　称：中吉国际项目管理有限公司

地　址：深圳市福田区车公庙中国有色大厦1402

联系方式：0755-82720234

3.项目联系方式

项目联系人：马工、林工

电　话：18211550079、15992502061

中吉国际项目管理有限公司

2022年09月07日

第二章  竞价采购需求明细

一、项目清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经侦支队备勤用房维修改造工程 | 1 | 项 | 480000.00 | 建筑业 |

- 技术需求

（一）项目概况

经侦支队备勤用房维修改造工程，一项；详见招标文件要求以及附件。

（二）项目管理要求

1、中标单位必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。

2、中标单位必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。靠近人行通道边（或建设方以为有必要的其他周边）必须用整齐美观的板材围护密封施工。

3、中标单位施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从采购人的管理，避免干扰采购人的正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。

4、中标单位必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。

5、中标单位必须服从采购单位的监督、指导并积极主动配合采购人的工作。

6、中标单位在工程施工前，须全面检查工地情况，若发现错误须立刻告知采购人。若未能遵从此规定，使本工程的任何项目因此等错误或缺陷而错误地建造，则中标单位须自费予以拆除及重建。

7、实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经采购人同意更换项目班子成员，采购人有权取消投标人的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由中标单位承担。

- （三）编制原则

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

2、《深圳市房屋修缮工程消耗量定额(2011)(2014)机械)》；

3、《深圳市建筑工程消耗性定额(2016)》；

4、《深圳市装饰工程消耗性定额(2020)》；

5、《深圳市安装工程消耗性定额(2020)》。

（四）主材、人工及机械确定原则

人工、材料、机械按照深圳市建设工程造价管理站印发的《深圳市建设工程价格信息》,信息价格期间2022年06月信息价，信息价内没有的材料、设备以市场询价为准。

（五）图纸

(详见附件)

（六）工程量清单

(详见附件)

说明:

1、本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、项目管理要求等一起阅读和理解。

3、工程预算书应为：spj格式、xls或dos格式文件（用清华斯维尔软件、Excel、或word软件编制）。

4、工程量清单应以国标清单形式提供。

三、商务要求

（一）付款方式

1、以实际发生的工程量进行结算。

2、经采购人验收合格后三十个工作日内支付至合同金额的100%款项。

3、付款前，中标单位需提供合法有效的等额发票，否则招标人有权暂缓付款并顺延付款时限。

（二）承包方式：包工包料。

（三）合同方式：

固定单价合同，工程结算时，项目单价不做调整，按实际完成的工程量结算，如遇采购人有其他工作安排时停工不补费用。

（四）完工期

自合同签订之日起20个日历天完成。

（五）项目保修要求

1、根据《住房城乡建设部财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知(建质[2017]138号)》意见，装修保修期为二年，防水保修期为五年。保修期内免费三包，处理因质量发生的故障。

2、保修期内，中标单位将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询，如故障不能排除，中标单位应在24小时内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。当出现非使用者人为原因造成的质量问题，中标单位要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，并免费更换材料、部件，免费保修及服务。

3、保修期内，由于质量原因造成的任何损伤和损坏，由中标单位负责修理，并由此承担责任和相关费用。中标单位在限期内不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，采购人有权另行安排其他工程单位修复，中标单位应承担完全赔偿责任。

（六）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：满足相关国家规范和行业规范要求，经承建单位自检合格后，通知监理进行预验收，预验收合格后，由承建单位提起申请，建设单位安排组织验收。

2.违约金：中标后按合同约定。

（七）投标报价

1、本工程的工程量清单的投标单价按综合单价方式进行报价；

2、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在工程量清单中提出的综合单价或总价为依据；

4、需按工程量清单中列出的工程项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内；

5、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地的位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

6、投标人不得期望通过索赔、签证等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

7、投标人投标报价总额一经中标后，即作为中标单位与采购单位签订该项目合同的总价。合同方式见第一章相关条款。

（1）如本项目采用固定总价合同。投标人所投报的投标报价为图纸内容与工程量清单的总包干价格，对没有填写综合单价与合价的项目费用，应视为已包括在工程量清单的其他综合单价与合价之中。如有工程量清单未包含图纸内容的漏项，视同已包含在其他项目中，总价与单价不予调整。

（2）如本项目采用固定单价合同。工程量清单所列的工程量系采购单位的估算，是临时的，作为投标报价的共同基础，不应被理解为是对采购单位要求工作内容的全部定义，也不能作为投标人应完成的实际工程量。承包人必须按图纸及有关标准、规范的要求进行施工，实际完成的工程量与分部分项工程量清单中的差异结算时可作调整。凡超出图纸范围又未经变更审批程序的内容，都不予计量；未施工的项目，经监理工程师核实后予以扣减。

（3）投标人的投标报价必须充分考虑到在施工中实施的施工组织设计对工程造价的影响,并在投标报价中反映出来。

8、本项目不接受总价优惠折扣形式的报价，投标人应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。

9、采购单位委托承包人办理的保险事项：建设工程一切险和第三者责任险，所需的保险费应包含在投标价中，施工中若发生安全事故，一切责任及费用由施工单位负责。

10、工程完工后，承包人应恢复修建前的原有状态（工程量按实计算），并使监理工程师和采购单位满意，满足政府管理部门的规定和要求。

11、如本工程涉及取土和弃土项目，地点、时间、路线承包人应取得国土、城管部门的同意，不得由此带给采购人任何费用的增加。凡是因承包人措施不当而引起的罚款、索赔和指控等由承包人自行承担。投标价不因取土或弃土实际运距与分部分项工程量清单不同而作调整。土方回填料必须满足国家技术规范之要求，绿化填土面层必须选用适宜种植的填土。

12、一切与施工相关的检验实验费（政府有关部门规定由建设单位支付的检验实验费除外）已含在投标价中。

13、承包人的交通维护方案必须保证施工期间的交通组织符合深圳市公安交通管理的有关规定，保证辖区车辆运行通畅和施工安全，其费用已含在投标价中。

第三章  竞价应答文件

竞价应答文件

项目名称：

项目编号：

投标单位：                   （加盖公章）

单位地址：

法定代表人/被授权人：

联系电话：

一、资格性、符合性审查表

资格性审查表

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件）； |  |
| 2 | 投标人近三年内（即从2019年7月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录（由供应商在《承诺函》中作出声明）；中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)为查询渠道，相关信息以招标代理机构开标当日的查询结果为准； |  |
| 3 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以招标代理机构开标当日的查询结果为准； |  |
| 4 | 依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（由供应商在《承诺函》中作出声明）； |  |
| 5 | 本项目不接受联合体投标，不允许转包分包，不接受投标人选用进口产品参与投标。 |  |
| 6 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 |  |
| 7 | 其他特殊资格条件： （1）投标人须具有有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级（或以上）资质（提供有效期内的资质证书复印件加盖投标人公章，原件备查）； （2）投标人具有有效的《安全生产许可证》（提供有效期内的许可证书复印件加盖投标人公章，原件备查）。 |  |

符合性审查表

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竞价总价超过项目中的财政总预算，或者报价单价超过项目对应的单项预算。 |  |
| 2 | 供应商资质不符合本项目“供应商资格及要求”的。 |  |
| 3 | 供应商响应的完工期长于本项目采购需求明细中约定的完工期要求。 |  |
| 4 | 供应商响应的商务要求不符合本项目采购需求明细中约定的商务要求。 |  |
| 5 | 供应商响应的技术要求不符合本项目采购需求明细中约定的技术要求。 |  |
| 6 | 供应商应答文件中分项报价之和与竞价总价不一致时，其修正后的分项报价之和大于其竞价总价的。 |  |
| 7 | 供应商应答文件未按竞价应答文件格式规定内容、格式提交或填写不完整。 |  |
| 8 | 供应商应答文件出现未填写《技术条款偏离表》或《商务条款偏离表》，或出现负偏离的。 |  |

二、承诺函

致：深圳市公安局经济犯罪侦查支队综合处

我公司申请参加编号为CGXM2208220006的项目竞价，并作出如下承诺：

1、我公司已经详细研究并完全接受本次网上竞价项目的所有内容（包括竞价公告、竞价采购需求明细及竞价应答文件格式等），并承诺我公司本次投标能完全响应竞价要求。

2、我公司具备竞价公告中要求的供应商资格及要求。

3、我公司承诺近三年内无行贿犯罪记录。

4、我公司承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

5、我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我公司承诺依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。

7、我公司如果成交，将保证履行本竞价项目中的所有要求（包括竞价公告、竞价采购需求明细及竞价应答文件格式等）规定的全部责任和义务，依法与采购人签订采购合同并按质、按量、按时完成履行合同义务。我公司已清楚，如违反该要求，将按《深圳经济特区政府采购条例》相关规定接受处罚。

特此承诺！

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

三、政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。

一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。

经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

日期：

四、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：    性别：   年龄：    职务：

系的法定代表人。为维护的项目，签署上述项目的报价文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

说明：提供有效期内的法定代表人的身份证扫描件

身份证扫描件

五、授权委托代理人联系方式

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司签署本项目已递交的竞价上传资料的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的竞价上传资料内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                  联系方式：

投标人（盖章）：

法定代表人：

授权委托日期：    年    月     日

说明：提供有效期内的代理人的身份证扫描件。

身份证扫描件

六、商务条款偏离表

请对照采购需求明细填写所投产品的商务条款响应情况，保证商务条款实质性响应竞价要求。“偏离情况”栏中应填写“正偏离”或“无偏离”，不接受“负偏离”。

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 此项内容为招标文件第二章竞价采购需求明细中所有“商务需求”内容的所有条款要求。 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：供应商需逐项完整填写，应答文件响应条款不得简单填写“响应”或“完全响应”。

供应商须对上述条款逐条响应，如有一条负偏离视为未实质性响应，做投标无效处理。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

七、技术条款偏离表

请对照采购需求明细填写所投产品的技术规格响应情况，保证所投产品的技术参数实质性响应竞价要求。“偏离情况”栏中应填写“正偏离”或“无偏离”，不接受“负偏离”。

| 序号 | 招标文件技术条款 | 投标文件技术条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 此项内容为招标文件第二章竞价采购需求明细中所有“技术需求”内容的所有条款要求。 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：供应商需逐项完整填写，应答文件技术参数响应条款不得简单填写“响应”或“完全响应”。

供应商须对上述条款逐条响应，如有一条负偏离视为未实质性响应，做投标无效处理。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

- 八、投标报价表

- （一）开标一览表

项目名称：                                项目编号：

| 项目名称 | 数量 | 投标报价 （人民币 元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1项 | 小写：￥ 大写：人民币 |  |

投标人名称（盖章）： _____________

法定代表人或其授权代表签字：____________

日期：   年   月   日

（二）工程量清单报价表

（详见附件工程量清单）

1.工程量清单报价表的报价明细表，分项报价明细总计须与开标一览表的投标报价一致。

2.所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

3.投标人编制的投标明细报价中须包含但不限于以下内容：

3.1投标总报价说明；

3.2投标人投标时应按照招标文件提供的《工程量清单》进行填写报价。

4.各分项项目报价或项目总报价超过采购人支付上限的，该投标报价视为无效报价，将做投标无效处理。

投标人名称（盖章）： _____________

法定代表人或其授权代表签字：____________

日期：   年   月   日

九、其他响应资料

1、营业执照扫描件

2、本项目不接受联合体投标，不允许转包分包，参与投标的承诺函（格式自拟）。

3、投标人认为需要提交的其他资料（格式自拟）。